DLACZEGO STWORZYLIŚMY PROJEKT UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE?

Z naszej praktyki wynika, że bardzo często, zwłaszcza przy kontraktach budowlanych opiewających 
na względnie niskie kwoty, Wykonawca i Inwestor albo Wykonawca i Podwykonawca rezygnują 
z formy pisemnej umowy. Jest to bardzo duży błąd, który może doprowadzić do tragicznych w skutkach sytuacji. Przyczyną tego jest brak umiejętności konstruowania umów, brak znajomości przepisów 
ale także wiara w to, że ustne zapewnienia stron będą wystarczające dla zrealizowania budowy.

Ze spraw, które obsługujemy wyprowadzamy również wniosek, że nawet w sytuacji pisemnego stwierdzenia przez Wykonawcę i Inwestora albo Wykonawcę i Podwykonawcę umów o roboty budowlane, przedstawiają one bardzo słabą jakość, są sporządzane nieprecyzyjnie i zawierają sprzeczności, co prowadzi do wielu sporów pomiędzy stronami.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz będąc świadomym wagi tego dokumentu stworzyliśmy 
i udostępniamy darmowo projekt umowy o roboty budowlane, którego wykorzystanie pozwoli 
na sprawne zrealizowanie kontraktów, przy jasnym i precyzyjnym określeniu  obowiązków stron umowy.

Zdajemy sobie sprawę, że projekt nie będzie dokumentem uniwersalnym tj. możliwym 
do wykorzystania w każdej sytuacji. Wierzymy, jednak, że wielu przypadkach jego rozwiązania będzie można wykorzystać wprost lub z modyfikacjami. Mamy nadzieję także, że dokument przyczyni się 
do wzrostu świadomości prawnej Wykonawcy, Podwykonawcy i Inwestora, zwróci uwagę na istotne elementy kontraktów budowlanych i pozwoli wyciągnąć wniosek, że kwestię umowy o roboty budowlane powinno się regulować na piśmie.

W sytuacji konieczności dostosowania projektu do konkretnych stanów faktycznych, w tym przy zaistnieniu potrzeby sporządzania umów w oparciu o wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych  jako zespół doświadczonych radców prawnych polecamy się do współpracy i służymy pomocą prawną.

## UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu [_________________] roku w [_________________], pomiędzy:

[_______________________]

reprezentowanym przez:

1)	[____________________________]

2)	[____________________________]

zwanym w treści Umowy „Inwestorem”

a

[______________________________]

reprezentowanym przez:

- [___________________________]

- [___________________________]

zwanym w treści Umowy „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub osobno „Stroną”

1

Przedmiot Umowy

  - Wykonawca zobowiązuje się do oddania [______________], wykonanego zgodnie z projektem 
i z zasadami wiedzy technicznej, a Inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

  - Przedmiot Umowy Wykonawca wykona zgodnie z:

- wymaganiami Inwestora, stanowiącymi Załącznik nr 1 do Umowy,

- dokumentacją projektową

2

Terminy realizacji i odbioru Przedmiotu Umowy

- Termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy stanowi data zawarcia Umowy.

- Strony zgodnie ustalają, że Przedmiot Umowy zostanie zakończony w terminie do dnia [_______________]

- Wykonawca rozpocznie wykonywanie robót budowlanych niezwłocznie po protokolarnym przekazaniu terenu budowy przez Inwestora.

3

Obowiązki Wykonawcy i Inwestora

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

    - wykonanie Przedmiotu Umowy z  należytą starannością, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru wykonywanej działalności,

    - zapewnienie wykonania Przedmiotu Umowy przez osoby posiadające ważne i wymagane kwalifikacje i uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykonywaniu prac objętych Przedmiotem Umowy,

    - posługiwanie się przy wykonywaniu Przedmiotu umowy urządzeniami i materiałami spełniającymi normy jakościowe, funkcjonalne i techniczne,

    - informowanie Inwestora o stanie zaawansowania prac, stanowiących Przedmiot Umowy.

    - uzyskania wszelkich wymaganych prawem decyzji, uzgodnień niezbędnych dla Inwestora do rozpoczęcia użytkowania obiektu.

- Inwestor zobowiązuje się do:

- przekazania Wykonawcy dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) w terminie 
7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy,

- przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy,

- udzielenia osobie lub osobom wskazanym przez Wykonawcę pełnomocnictwa 
do reprezentowania Inwestora przed właściwymi podmiotami w celu uzyskania przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy.

- dokonania odbioru Przedmiotu Umowy oraz zapłaty wynagrodzenia zgodnie z § 4 i § 5 niniejszej Umowy.

4

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: [_________________] netto (słownie złotych: [_________________] powiększone 
o podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości zgodnej z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.

- Płatność za realizację Przedmiotu Umowy dokona zostanie powykonawczo, po podpisaniu protokołu odbioru, na podstawie faktury VAT.

- Fakturę należy wystawić na: [__________________________].

- Termin płatności wynosi [___] dni od daty otrzymania przez Inwestora prawidłowo wystawionej faktury VAT.

5

Odbiór

  - Inwestor przystąpi do Odbioru Przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę  o gotowości do odbioru.

  - Wykonawca wraz ze zgłoszeniem o gotowości do odbioru przekaże Inwestorowi odpowiednią dokumentację odbiorową, o której mowa w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

  - Odbiór końcowy przeprowadza Inwestor z udziałem Wykonawcy. Z czynności odbiorowych Strony sporządzą protokół.

6

Współpraca Stron i korespondencja

- Osobą odpowiedzialną za współpracę z Inwestorem i koordynację prac stanowiących Przedmiot niniejszej Umowy, ze strony Wykonawcy będzie [__________________________]

tel. [_________________] adres email: [____________________________]

- Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Inwestora będzie [______________________] 
tel. [___________________] adres email: [_______________________]

- Wszelkie powiadomienia wynikające z niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej i będą kierowane  na następujące adresy:

dla Wykonawcy:	[_________________________________________]

dla Inwestora:            [________________________________________]

- Wykonawca i Inwestor zobowiązują się do wzajemnego powiadomienia, w formie pisemnej, 
o każdej zmianie adresów, o których mowa w ust. 3, pod rygorem uznania za skutecznie doręczone pisma wysłanego na ostatni wskazany przez Stronę adres.

7

Gwarancja jakości i rękojmia

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Inwestora za wady Przedmiotu Umowy, istniejące 
w czasie jego Odbioru oraz za wady powstałe po dokonaniu odbioru, lecz z przyczyn tkwiących 
w Przedmiocie Umowy w chwili jego dokonania, zmniejszające jego wartość lub użyteczność 
ze względu na cel oznaczony w Umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, 
a w szczególności odpowiada za rozwiązania przyjęte w Przedmiocie Umowy niezgodne z normami i przepisami techniczno-budowlanymi oraz za wszelkie niezgodności z obowiązującym prawem, nieprzydatność Przedmiotu Umowy lub jego niewłaściwość czy nieodpowiedniość („Gwarancja jakości”).

- Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji na wykonane prace od daty Odbioru, a na zamontowane urządzenia i systemy Wykonawca udziela gwarancji na okres na jaki udziela gwarancji ich producent, jednak nie krócej niż 36 miesięcy od daty Odbioru.

- Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym wynosić będzie 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia wady, chyba że strony postanowią inaczej.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inwestora o usunięciu wad oraz gotowości 
do dokonania odbioru wykonanych prac gwarancyjnych. Inwestor zobowiązuje się do odbioru wykonanych prac objętych gwarancją w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

- W przypadku wykonania przez Wykonawcę w ramach udzielonej gwarancji usunięcia zgłoszonych wad, termin gwarancji w zakresie usuniętych wad biegnie na nowo od chwili dokonania odbioru prac wolnych od wad.

- Odpowiedzialność z tytułu rękojmi Wykonawca ponosi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 8

Wykonanie zastępcze

- Inwestor jest uprawniony do zlecenia całości lub odpowiedniej części prac będących przedmiotem obowiązków Wykonawcy, w tym prac wynikających z obowiązku usunięcia wad stwierdzonych w okresie trwania gwarancji wybranej przez siebie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez zezwolenia sądu i po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Inwestora (wykonanie zastępcze), w sytuacji gdy:

    - Wykonawca opóźnia się z wykonaniem danej części prac, tak dalece, iż wątpliwe jest, aby ukończył je w umówionym terminie;

    - Wykonawca uchyla się od wykonania Umowy lub z okoliczności wynika, że nie będzie 
w stanie wykonać prac wynikających z Umowy;

- Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane koszty związane z wykonaniem zastępczym.

§ 9

Podwykonawcy

- Strony postanawiają, że do zawarcia przez Wykonawcę z podwykonawcą umowy dotyczącej wykonania robót budowlanych wskazanych w Umowie wymagana jest zawsze uprzednia pisemna zgoda Inwestora.

- W realizacji ust. 1 powyżej Wykonawca obowiązany jest zgłosić Inwestorowi w formie pisemnej zamiar powierzenia podwykonawcy określonego zakresu Robót, na co najmniej 14 dni przed przystąpieniem do ich wykonania przez podwykonawcę. Zgłoszenie powinno zawierać projekt umowy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie.

- Umowa z podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
a jej kopia dostarczona Inwestorowi nie później niż w terminie 7 dni przed przystąpieniem do robót budowlanych przez podwykonawcę.

§ 10

Kary umowne

- Wykonawcę zapłaci Inwestorowi kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

  - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy, w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1  Umowy,

  - za zwłokę w usunięciu wad Przedmiotu umowy w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

  - za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 Umowy,

  - za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych stanowiących część Przedmiotu Umowy innego podmiotu niż podwykonawca, na zawarcie umowy z którym Inwestor wyraził zgodę na zasadach określonych w § 9 Umowy lub co do którego Inwestor zgłosił sprzeciw w wysokości [______________] zł (słownie: ____________________) za każdy stwierdzony przypadek z zastrzeżeniem, iż w takim przypadku postanowień punktu 5) poniżej nie stosuje się,

  - za nieprzedłożenie kopii umowy o podwykonawstwo  lub jej zmiany – w wysokości  [________________] zł (słownie: _____________ złotych) za każdy taki przypadek.

- Kara umowna powinna być zapłacona w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wystąpienia Inwestora z żądaniem zapłaty tej kary.

- Inwestor ma prawo potrącać naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Inwestor ma prawo zatrzymać odpowiednią część należnego Wykonawcy wynagrodzenia na poczet zabezpieczenia kar umownych należnych Inwestorowi.

- Inwestorowi przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych w niniejszej Umowie kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 11

Odstąpienie od Umowy

- Niezależnie od przypadków określonych w kodeksie cywilnym Inwestorowi przysługuje prawo 
do odstąpienia od Umowy w terminie do dnia [_____________] w następujących sytuacjach:

- jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub realizacją robót tak bardzo, że nie jest prawdopodobne aby zdołał je ukończyć w umówionym terminie,

- jeżeli Wykonawca prowadzi roboty w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową, pomimo bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na zmianę sposobu wykonywania robót,

- jeżeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie Przedmiotu Umowy na okres dłuższy niż 7 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął go w okresie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania lub gdy łączny okres nieuzasadnionych przerw w realizacji Przedmiotu Umowy przekroczy 30 dni,

- gdy naliczone kary umowne osiągną maksymalny limit wskazany w Umowie,

- gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy wynosi [_____________]dni

§ 12

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego.

- Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony będą rozstrzygane przed sądem powszechnym właściwym miejscowo dla Inwestora.

- Wykonawca nie może dokonać przelewu całości lub części wierzytelności należnych mu od Inwestora z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy na rzecz podmiotów i osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, pod rygorem nieważności, określającej warunki tego przelewu. O dokonanej cesji Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Inwestora w formie pisemnej.

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy stanie się nieważne lub bezskuteczne, fakt ten nie wpłynie na inne postanowienia tej Umowy, które pozostają w mocy i są wiążące we wzajemnych stosunkach Stron wynikających z Umowy.

- Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

- Integralnymi częściami niniejszej Umowy są następujące załączniki:

- Załącznik nr 1 – wymagania Inwestora

I N W E S T O R								W Y K O N A W C A